**Gestió de Projectes**

Avaluació dels lliurables

**Lliurable 2: Planificació temporal**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Excel·lent (4)** | **Nivell esperat (3)** | **Insuficient (2)** | **Inacceptable (1)** |
| Contingut | Descripció de les tasques | El nivell de detall en que s’especifiquen les tasques, temps i recursos és excel·lent. Es descriu la seva seqüència lògica i s’han explicitat formalment les dependències de precedència. | S’identifiquen les diferents tasques i es detallen correctament els temps i els recursos humans i materials. La planificació és creïble. La seqüència és lògica. La formalització de les dependències de precedència és millorable. | Es presenta una planificació de temps i recursos, encara que el nivell de detall és molt superficial. La seqüència d’activitats és una mica confusa i les dependències estan insuficientment tractades. La previsió no és massa realista. | La planificació no resulta gens creïble. Falta detallar activitats, temps i recursos. No hi ha un ordre lògic ni cap referència a les dependències de precedència entre les tasques. |
| Valoració d’alternatives i pla d’acció | Les solucions proposades a eventuals desviacions són molt coherents i estan ben especificades. S’explicita com afectaria ~~a~~ la duració total del projecte, així com el consum de recursos. S’assegura la finalització del projecte en el temps establert. | Les solucions proposades a eventuals desviacions són coherents i estan detallades. S’entreveu que tot i haver-hi alguna dificultat es podrà acabar el projecte en el termini establert o en un marge assumible. | Les solucions proposades a eventuals desviacions són poc precises. Hi ha massa entrebancs que poden alentir el projecte. No s’assegura la finalització del projecte en el temps previst. | No es preveuen accions per corregir les possibles desviacions de la planificació inicial o les solucions proposades a eventuals desviacions són molt inconsistents. Manca de coherència. No es veu la possibilitat d’acabar el projecte en el temps previst. |
| Forma | Organització | El document està estructurat de forma lògica. Els diferent apartats estan ben lligats i faciliten el seguiment del contingut. | La informació està força organitzada. Els diferents apartats queden diferenciats i es pot seguir el fil de l’argumentació. | L’organització és acceptable però hi ha certs aspectes clarament millorables (apartats mal lligats, absència de subapartats, paràgrafs massa llargs, etc.) | La informació proporcionada no sembla estar organitzada. Hi ha molts aspectes a millorar. No hi ha cap rigor en l’estructura. |
| Claredat | Els continguts són molt clars i estan presentats d’una forma excel·lent. La lectura és molt entenedora. El document és fàcil de seguir i comprendre. | Els continguts són clars. La lectura és entenedora. El document, en general, és fàcil de seguir i comprendre. | La redacció és força enrevessada. De vegades es fa necessari rellegir algun paràgraf vàries vegades. | El text és molt difícil d’entendre. La redacció és molt enrevessada. Hi ha parts que ni rellegint-les no s’entenen. |
| Redacció | No hi ha errors de gramàtica, ortografia o puntuació. | Quasi no hi ha errors de gramàtica, ortografia o puntuació. | Uns pocs errors de gramàtica, ortografia o puntuació. | Molts errors de gramàtica, ortografia o puntuació. |

En groc es marca el nivell assolit per cada criteri segons el professor

Comentaris addicionals al full següent

**COMENTARIS. LLIURABLE 2: PLANIFICACIÓ TEMPORAL**

Albert**,** a la rúbrica tens subratllat el nivell d’avaluació que es correspondria segons la meva opinió

Els comentaris següents els has d’utilitzar per fer el darrer lliurament o document final:

* El nivell de detall en que s’especifiquen les tasques temps i recursos és excel·lent. Es descriu la seva seqüència lògica i has explicitat formalment les dependències de precedència
* Valoració d’alternatives i pla d’acció. Les solucions proposades a eventuals desviacions són molt coherents i estan ben especificades. S’explicita com afectaria a la duració total del projecte així com al consum de recursos. S’assegura la finalització del projecte en el temps establert
* El diagrama de GANTT és correcte
* No hi ha el PERT. No és obligatori
* L’organització del document és correcta
* El document és força clar
* Redacció correcta
* Pàg. 7 hi ha un salt: d’aquest